## Slide 1: TRACKING GPS(Revue1)
Arthur BRICE SN2

## Slide 2: Sommaire:
Partie 1: Présentation commune du projet.
Partie 2: Présentation de la partie individuelle.

## Slide 3: Partie 1: Présentation commune du projet.
Présentation du sujet:

## Slide 4
Notre projet est de proposer un prototype de système de tracking GPS national communiquant par réseau mobile permettant de savoir en temps réel où sont situés les bateaux sans permis en cours d’utilisation dans toute la France ainsi que leur profondeur, vitesse et niveau de batterie restante.

## Slide 5: Le but du projet:
Le but du projet est de répondre à 5 points importants du cahier des charges :
Les systèmes embarqués doivent être autoalimentés.
Les systèmes embarqués permettent d’afficher et d’envoyer via un réseau mobile en temps réel le positionnement GPS, la profondeur (en mètre), la vitesse (en km/h) et le niveau de batterie restante (en %).
Les systèmes embarqués doivent détecter automatiquement ou recevoir une anomalie.

## Slide 6
Centraliser toutes les données concernant les bateaux sur un site web.
Historiser toutes les données concernant les bateaux sur un site web.
Cela va permettre aux agences de gestion de location dans les différents fleuves de France de mieux informer en temps réel les plaisanciers des informations importantes sur le trafic ou les dangers que risque un débutant sur son parcours (courant, écluse, cul-de-sac, niveau d’eau, zone interdite, etc.) à l’aide d’un site web centralisant et historisant toutes les informations (positionnement GPS, vitesse, profondeur, niveau de batterie) concernant les bateaux de l’agence sur une carte mise à jour en continu.

## Slide 7: Le principe de réalisation du projet:
Pour répondre à ces problématiques. Nous allons réaliser un prototype de système embarqué autonome qui pourra sans risque être placé dans un bateau. Ce dernier permettra au bateau d’envoyer toutes ses informations en temps réel. Il sera connecté à un réseau GSM pour centraliser tous les bateaux en cours d’utilisation possédant ce système. Ainsi il sera facile à distance de connaitre l’état des bateaux et de recevoir automatiquement ou d’envoyer une anomalie si l’on souhaite être informé ou prévenu d’un danger.

## Slide 8
Synoptique simplifié du système.

## Slide 9
Le synoptique ci-dessus simplifie la vision de la demande du client. On peut voir qu’il existe 2 catégories de bateaux qui embarquent un système embarqué qui est chargé de transférer vers un centre de traitement 5 types de données qui sont reçues, analysées puis envoyées vers un hébergement web qui va afficher et historiser les données pour que toutes les données soient consultables sur un site web accessible par les gestionnaires en temps réel.

## Slide 10: Synoptique simplifié du système embarqué

## Slide 11
Lors de la première étude sur le système embarqué nous avons tout d’abord décidé des composants dont nous aurons besoin afin de gérer un seul bateau :
Un sondeur passe coque pour connaitre la profondeur et la vitesse du bateau
Une carte programmable afin de commander les différents composants
Un module GSM pour envoyer et recevoir les données via un réseau mobile
Un module GPS pour connaitre le positionnement GPS du bateau
Un afficheur LCD pour que le plaisancier puisse voir les informations en temps réel
Un panneau photovoltaïque pour fournir une énergie solaire et rendre le système autonome

## Slide 12
Un régulateur de tension pour fournir une tension continue de 5V au contrôleur et aux composants
Une batterie Li-on pour que le système embarqué soit autonome sur une plus longue durée
Durant la phase de développement, il sera éventuellement possible d’ajouter des modules selon les contraintes rencontrées non prévues en phase d’analyse.

## Slide 13: Analyse fonctionnelle du système
Dans cette partie, je vais présenter l’analyse qui précède la phase de conception. Durant cette phase du projet, les échanges avec le client sont réguliers. Certains points pourront donc être amenés à changer pour sécuriser davantage le système ou contourner des contraintes non prévues durant l’analyse.

## Slide 14: Diagramme de cas d’utilisation
https://online.visual-paradigm.com

## Slide 15
Les différentes bulles représentent les fonctionnalités que propose le système.
On peut voir qu’il y a deux types d’utilisateurs les gestionnaires qui ne peuvent être en charge que de leur(s) bateau(x) et les admins qui peuvent voir tous les bateaux disponibles et gérer tous les comptes des gestionnaires (modification mot de passe ou identifiant, création de nouveaux comptes, suppression de comptes).
Le gestionnaire peut agir sur le système seulement de deux manières. La première est l’envoi d’une anomalie en sélectionnant un de ses bateaux. Le second est de pouvoir via une IHM visualiser l’état de tous ses bateaux sur une carte.
L’admin peut agir sur le système de trois façons exclusivement. La première est l’envoi d’une anomalie en sélectionnant n’importe quel bateau sur une carte. Le second est de pouvoir via une IHM visionner l’état de tous les bateaux sur une carte. Le troisième est d’avoir la possibilité de modifier, supprimer ou créer un compte gestionnaire.
En ce qui concerne le système embarqué, il est capable de recevoir, de détecter et de prévenir le gestionnaire et le plaisancier automatiquement en cas d’anomalie. Enfin, il transfert en temps réel toutes les données qu’il détecte à l’aide de ses capteurs.
Le diagramme des exigences qui suit va nous indiquer plus précisément avec des règles le fonctionnement attendu du système.

## Slide 16: Diagramme d’exigences

## Slide 17
Durant la phase de programmation, il faudra bien faire attention à bien respecter les exigences et procéder à un test de conformité pour chacune d’entre elles.

## Slide 18: Modèle conceptuelle des données(MCD)

## Slide 19
Les différents rectangles représentent les tables de la base de données accompagnées de leurs paramètres.
On peut voir que notre base de données est composée de 4 tables avec une qui est utilisée pour les utilisateurs, les bateaux, les données des bateaux et les alertes. Cette composition va nous permettre de mettre en place toutes les fonctionnalités demandées (connexion/inscription utilisateur, historisation des bateaux, etc.).

## Slide 20: Organisation du projet
Maintenant que le sujet est correctement appréhendé, il est nécessaire d’organiser le temps de travail jusqu’à la date butoir. L’objectif est d’avoir un plan d’action établie afin de savoir si le projet commence à prendre du retard ou non. Pour la réalisation de ce projet, nous nous sommes organisés ainsi :
Analyse
Préparation
Conception
Module de test
Intégration

## Slide 21
Ce découpage correspond au modèle de projet en cycle V.

## Slide 22: GANTT prévisionnel

## Slide 23: GANTT réel

## Slide 24: Répartition des tâches
Voici la répartition des tâches qui nous est imposée par le sujet de BTS SN.
Étudiant 1 : BORGES Damien en charge du système embarqué autonome
Analyse du projet et de sa partie
Étude comparative des composantes du système embarqué
Mise en place d’une application de simulation d’envoi de données pour l’étudiant 3
Choix des composants du système embarqué
Réalisation d’un prototype fonctionnel
Utilisation d’une classe C++ pour l’envoi des données
Étudiant 2 : ARTHUR Brice en charge de l’IHM web de supervision dynamique
Analyse du projet et de sa partie
Création du site web de supervision avec accès protégé par mot de passe
Gestion du Back Office (ajout, modification, suppression des utilisateurs et bateaux)
Étude d’une API de cartographie web open source
Mise en place d’un serveur TCP pour récupérer les informations des bateaux

## Slide 25
Affichage des bateaux du système en temps réel sur une page de supervision
Création de 3 classes PHP (User et BDD et TCP)
Création d’une page anomalie (déplacement des bateaux sans être loué + localisation hors zone)
Étudiant 3 : MARTIN Vincent en charge du centre de traitement
Analyse du projet et de sa partie
Utilisation d’un système de réception des informations mobiles
Application C++ qui récupère les informations des systèmes embarqués
Traitement des informations (découpage de trame, analyse de vitesse…)
Réalisation d’un service C++ Linux qui envoie en TCP les informations au site web
Mise en place d’une fonctionnalité d’historisation des données des bateaux
Création des classes C++ (BDD, TCP, Système embarqué)
Doit proposer en premier un simulateur TCP d’envoi de données pour l’étudiant 2

## Slide 26: Organisation de l’équipe
Pour garder un historique des versions et stocker nos fichiers de code, nous utilisons la plateforme GitHub. Pour communiquer en dehors des heures de cours nous utilisons l’application Messenger dans laquelle nous avons créé un groupe de discussion. Enfin, pour garder une copie de nos fichiers nous utilisons la plateforme Dropbox.

## Slide 28: Compte rendu d’activité(CRA)
Pour avoir un suivi de notre activité, nous avons réalisé un CRA horaire sous Excel. Pour chaque heure nous historisons les tâches qui ont été effectuées.

## Slide 29: Cahier de bord
Tous les jours nous tenons à jour un cahier de bord dans lequel sont détaillés les différents travaux réalisés durant les heures de projet. Ce cahier de bord permet de faire une synthèse de travaux qui sera présentée dans les parties individuelles du rapport de projet.

## Slide 30: Github et versionning
Pour faciliter le travail en collaboration nous avons utilisé le logiciel de versionning Git ainsi que la plateforme d’hébergement https://Git-hub.com. Sur nos PC de développement nous avons notre propre version de code source avec nos différents « Commit » une fois qu’une fonctionnalité est opérationnelle nous la publions sur le site d’hébergement « Push » pour que tous les membres du projet puissent avoir accès a cette nouvelle fonctionnalité.

## Slide 31
Capture d’écran de l’IHM de versionning GitHub

## Slide 32
En arrivant sur l’hébergeur, il y a toujours la version la plus à jour de notre projet. Il est très facile de récupérer une version antérieure en cas de problème. En début de projet nous avons créé toutes nos classes et méthodes qui ont été utilisées dans nos diagrammes de séquence.

## Slide 33: Démarrage de projet et classe de simulation
Durant l’analyse toutes les méthodes des classes ne sont pas implémentées, elles le seront progressivement à mesure que le projet avance. Les méthodes sont donc vides, mais retournent une valeur attendue simulée. Ainsi un développeur peut utiliser une classe non implémentée en mode simulation. Les méthodes seront par la suite implémentées et « commité » sur le projet sans impacter éventuellement celui qui l’utilise.

## Slide 34: Logiciel d’analyse et de développement
Pour réaliser tous les diagrammes, nous avons utilisé l’outil en ligne suivant :
https://online.visual-paradigm.com

## Slide 36
Cette application en ligne permet de sauvegarder nos diagrammes sur n’importe quelle machine en mode édition. L’avantage c’est que nous n’avons pas besoin d’installer une grosse application, l’espace est gratuit et suffisant pour nos besoins.

## Slide 37: Choix technique et étude physique
Dans cette partie nous allons uniquement présenter les solutions qui ont été retenues. Les études techniques plus approfondies présentant d’autres solutions seront détaillées dans les parties individuelles.

## Slide 38: Choix de la carte pour le système embarqué
Pour le prototype nous choisissons une carte programmable Arduino UNO son prix (19,50 € TTC), ses nombreuses entrées/sorties de type numérique/analogique et sa facilité de programmation pourra grandement faciliter la phase de prototypage.

## Slide 40: Choix des capteurs et module

## Slide 41: Choix des moyens de communication
Les liaisons de communication qui sont à étudier dans notre projet sont les suivantes :
Liaison système embarquée serveur TCP
Liaison serveur TCP BDD
Liaison serveur TCP IHM web

## Slide 42: Recette
Pour valider entièrement la recette client, nous devons reprendre toutes les fonctionnalités système attendues. Elles seront validées par un test d’intégration dans chaque partie individuelle, nous avons une recette des fonctionnalités détaillées qui seront validées par des tests unitaires.

## Slide 45: Test d’intégration du prototype
Voici le cahier de test d’intégration qui sera validé dans chaque partie individuelle par des tests unitaires.

## Slide 50: Avancements et conclusion
Nous pouvons constater actuellement que l’analyse nous a retardés dans l’avancement du projet cependant cela nous a permis de mieux nous rendre compte de la complexité du projet. Nous savons désormais que nous partons dans la bonne direction. La préparation du projet afin de faciliter le travail en équipe a également pris du temps, mais nous commençons à bien maitriser le versionning ainsi que le travail collaboratif. Les délais d’attente pour recevoir les composants nous empêchent d’avancer sur certains points d’où

## Slide 51
l’obligation pour le moment de simuler. Néanmoins la chaine d’information circule correctement de bout en bout. La préparation au travail en groupe nous a permis de nous rendre compte des points sensibles à appréhender pour travailler dans de bonnes conditions (partages des classes, versionning et partage de l’analyse). Nous avons rencontré d’autres problèmes techniques qui sont détaillés dans les parties individuelles notamment en ce qui concerne (insérer multiples problèmes). Ces choix ont été réalisés dans le but de contourner les contraintes rencontrées tout en respectant au mieux la demande du client.

## Slide 52: Partie 2: Présentation de la partie individuelle.

## Slide 53: Diagramme de cas d’utilisation détaillé
Les différentes bulles représentent les fonctionnalités que propose le système.

## Slide 54
Une fois connecté à l’appli, l’user a accès aux fonctionnalités de l’appli tel que la visualisation de ses bateaux, la visualisation de ses anomalies, afficher l’historique des données de ses bateaux.

## Slide 55: Module de test, connexion à l’IHM
Ce module de test a pour but de confirmer la fonctionnalité de connexion à l’appli web.
Pour réaliser cette fonctionnalité j’utilise un serveur Apache2 accompagné d’un module PHP. L’IHM va permettre de à l’utilisateur de se connecter et d’accéder aux fonctionnalités dont ils disposent sur l’appli.

## Slide 56: Déploiement du module
Pour cette fonctionnalité, le logement se fera sur le module PHP.

## Slide 57
Cette capture de code PHP correspond au code du formulaire de connexion.
Pour procéder au test de la fonctionnalité, on se rend sur l’appli web et on se connecte via le formulaire de connexion.

## Slide 59
Si les logs saisis par l’utilisateur sont bons, il arrivera sur l’IHM et accèdera aux fonctionnalités qui lui sont accordés selon ses privilèges, sinon, un message d’erreur s’affichera et il devra ressaisir ses identifiants.

## Slide 60: UML liés au module de test :
Voici le diagramme de séquence correspondant à la fonctionnalité « connexion ».

## Slide 61: Problèmes rencontrés :
Problèmes rencontrés notamment au niveau de la communication de la BDD.

## Slide 62: Module de test, gestion Back Office
Ce module de test a pour but de confirmer la fonctionnalité de gestion du back office.
Pour réaliser cette fonctionnalité j’utilise un serveur Apache2 accompagné d’un module PHP. L’IHM va permettre à l’administrateur de pouvoir en premier lieux d’ajouter un utilisateur soit en tant que gestionnaire soit en tant qu’admin. Il peut par la suite modifier un compte ou bien le supprimer.

## Slide 64
Ces deux captures d’écran correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur d’ajouter un utilisateur sur l’IHM via le formulaire.

## Slide 66
Ces deux captures correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur de supprimer un utilisateur depuis l’IHM.

## Slide 68
Ces deux captures correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur de modifier l’identifiant d’un utilisateur depuis l’IHM.

## Slide 70
Ces deux captures correspondent à la fonction PHP permettant à l’administrateur de pouvoir modifier le mot de passe d’un utilisateur depuis l’IHM.

## Slide 71
Ici une capture d’écran de l’IHM web sur laquelle on peut voir le formulaire d’ajout d’utilisateur.

## Slide 72
Cette capture d’écran de l’IHM correspond à la modification de compte d’un utilisateur.

## Slide 73
Ici deux captures d’écran de d’une des fonctionnalités de la gestion du back office qui est la modification d’un user (identifiant, mot de passe, privilèges).

## Slide 74
Ici une capture d’écran de la dernière fonctionnalité de la gestion du back office qui est la suppression d’utilisateur. On entre l’identifiant du compte à supprimer et on clique sur « Supprimer ».

## Slide 75: Module de test, Historique des bateaux
Ce module de test aura pour but de confirmer la fonctionnalité d’historisation des bateaux.
Pour réaliser cette fonctionnalité j’utilise un serveur Apache2 accompagné d’un module PHP. L’IHM va permettre à l’utilisateur d’afficher l’historique de donnée de ses bateaux.

## Slide 76
Cette capture d’écran de l’IHM correspond au filtrage de l’historique.

## Slide 77
Cette capture d’écran de l’IHM correspond à l’affichage des données du tableau avec les données suivantes :
L’identifiant
Le positionnement GPS
La profondeur
La vitesse
Le niveau de batterie
Date de réception

## Slide 78: UML liés au module de test:

## Slide 79: Problèmes rencontrés :
Problèmes pour récupérer les données depuis la BDD.

## Slide 80: Scénarios(description simplifiée)

## Slide 84: Scénarios (description détaillé)

## Slide 87: Diagrammes de séquences
Visualisation des bateaux

## Slide 88
Diagramme de séquence visualisation des anomalies

## Slide 89
Connexion à l’appli web

## Slide 90
Inscription à l’appli web

## Slide 91
Envoi d’alerte sur le système embarqué

## Slide 92
Affichage de l’historique des bateaux

## Slide 93
Afficher l’historique des anomalies

## Slide 94
Afficher la gestion des bateaux

## Slide 95: Affichage du diagramme de classe